**Проект «дорожной карты» по установке памятника фронтовым кинооператорам**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Стоимость выполненных работ** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *Скульптурная часть:* |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление скульптуры фронтового кинооператора в мягком материале в масштабе 1:5 | 25.11.2019 |  | Татевян М.Л.Калинин О.Ю. |
| 1.2 | Изготовление форм | 25.11.2019 |  | Татевян М.Л.Калинин О.Ю. |
| 1.3 | Обработка восковых моделей | 27.12.2019 |  | Татевян М.Л.Калинин О.Ю. |
| 1.4 | Проработка формы | 27.12.2019 |  | Татевян М.Л.Калинин О.Ю. |
| 1.5 | Создание скульптуры в твердом материале (бронза), литье по выплавляемой модели (гипсо-шамот) | 28.02.2020 |  | Татевян М.Л.Калинин О.Ю. |
| 1.6 | Художественная обработка бронзовой модели, патинирование | 25.03.2020 |  | Татевян М.Л.Калинин О.Ю. |
| 1.7 | Текст (фамилии фронтовых кинооператоров)  |  |  | Татевян М.Л.Калинин О.Ю. |
| 1.8 | Приобретение экрана с антивандальным покрытием | Февраль-март 2020 |  | Переходов С.В.Гильвер С.Г. |
| 1.9 | Установка экрана в районе мемориальной композиции в соответствии с проектом | Апрель 2020 |  | Переходов С.В.Гильвер С.Г. |
| 2 | Подготовка и рассылка писем с просьбой об оказании финансовой помощи в создании монумента фронтовым кинооператорам | До 31.12.2019 |  | Калантарова Н.А.Моисеева Р.М.Кузьмина Н.В. |
| 3 | Подготовка и рассылка писем с просьбой об оказании финансовой помощи в создании монумента фронтовым кинооператорам в федеральные и государственные архивные учреждения  | До 31.12.2019 |  | Калантарова Н.А.Моисеева Р.М.Кузьмина Н.В. |
| 4 | Проведение заседаний Оргкомитета | 1 раз в два месяца |  | Моисеева Р.М.Волкова Е.В.Лебедева Е.Н. |
| 5 | Проведение рабочих совещаний | 1 раз в месяц |  | Моисеева Р.М.Волкова Е.В. |
| 6 | Заключение трехсторонних договоров | Сентябрь 2019 |  | Калантарова Н.А.Ларина А.А.Куприянов И.Е. |
| 7 | Подготовка письма в Правительство РФ о праздновании дня военного оператора | Июль 2019 |  | Моисеева Р.М. |
| 8 | Участие в благотворительном концерте Пермского государственного театра оперы и балета имени П.И.Чайковского | 19.09.2019 |  | Переходов С.В.Воробьева Н.В.Королева Г.В. |
| 9 | Участие Российского государственного академического театра драмы имени Ф.Волкова (г.Ярославль) и других учреждений культуры в мероприятиях  |  |  |  |
| 10 | Размещение на сайте РГАКФД информации о поступлении средств на благотворительный счет | 2 раза в месяц |  | Лебедева Е.Н. |
| 11 | Программа подготовки территории к установке памятника фронтовым кинооператорам  |  |  |  |
| 12 | Освещение в СМИ хода по изготовлению памятника фронтовым кинооператорам | Телерепортаж – 1 раз в месяцРедиорепортаж – 2 раза в месяц |  | Калантарова Н.А.Денисов А.Г.Королева Г.В. |
| 13 | Подготовка к демонстрации на КР-ТВ программ документальных фильмов, киножурналов, созданных фронтовыми кинооператорами | Регулярно |  | Переходов С.В.Королева Г.В. |
| 14 | *Организация торжественного мероприятия, посвященного открытию монумента:* |  |  |  |
| 14.1 | Подготовка кинопрограммы к открытию памятника | Апрель 2020 |  | Переходов С.В.Королева Г.В. |
| 14.2 | Подготовка концертной программы «Товарищ кино» | Апрель 2020 |  | Лаврентьев К.А.Кавалерская Э.К. |
| 14.3 | Рассылка приглашений на открытие монумента (список приглашенных) | Март 2020 |  | Моисеева Р.М.Волкова Е.В.Лебедева Е.Н.Кузьмина Н.В. |
| 14.4 | Организовать участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию монумента, Комендантского полка Московского Кремля | 06.05.2020 |  | Калантарова Н.А.Ветров М. |